珠海华发北围45-46T项目

预拌商品混凝土、砂浆投标邀请函

广东正升建筑有限公司

二O二三年六月

目  录

第一章 投标须知

前附表：招投标说明

一、总则

二、投标其他相关说明

三、投标文件的编制和递交

四、结算及付款方式

五、开标评标

第二章  投标文件格式

一、投标文件组成

二、投标文件封面

三、投标报价书

四、企业基本情况表

五、投标书

六、投标承诺函

七、法定代表人授权书

八、营业执照

九、企业资质

第三章  产品购销合同

- 第一章  投标须知

前  附  表：招投标说明

| 序号 | 相关事项 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标方 | 名 称: 广东正升建筑有限公司 地 址：广州市天河区临江路1号寺右万科中心 联系人：许工 联系方式：18675896936 |
| 2 | 招标方式 | 本次招标采用 公开招标 招标方式、资格预审、投标竞价、议价，综合评审的方式。 |
| 3 | 招标标的物（数量、型号） | 具体见招标清单。 |
| 4 | 投标资格要求 | 具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照。 |
| 5 | 招标答疑 | 疑问提交要求：投标人应在： 2023 年 6 月 29 日 18 时前，将相关投标疑问收集完全形成工作联系函等文字报告的形式，提交至发标方。 答疑截止时间： 2023 年 6 月 30 日 18 时 。 |
| 6 | 投标方式 | 采用线下密封投标的方式 |
| 7 | 投标文件份数 | 纸质投标：正本1份，副本3份。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后 30 天内有效。 |
| 9 | 投标截止时间 | 投标截止时间： 2023 年7 月 10 日 18 时； 收标人：吴工13502491424 地址：广州市天河区临江路1号寺右万科中心南塔4楼 |
| 10 | 评标原则 | 最低价中标/综合中标法/具体根据结算方式定投标人 |

- 一总则

广东正升建筑有限公司就珠海华发北围45-46T项目混凝土、砂浆供应招标，欢迎符合资格条件的供应商参加。

## 招标项目基本情况

1、工程名称：珠海华发北围45-46T项目

2、供应要求：详见招标人需求

3、5、供应地点： 珠海市开发新区珠海北站附近金业北路与新湾五路交叉口

6、建筑面积：  15.22万 平方米

- 7、混凝土、砂浆用量约：混凝土约10.4056万方，砂浆约5000万方

- 8、供应时间： 2023-2024年

- 9、合同签订主体：建泰建设有限公司

- 二、投标其他相关说明

其他相关说明

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款、格式等要求。

2、凡参与投标的单位皆被视为认可招标文件中出现的所有条款，并被视为投标人已把招标文件中出现的所有条款综合考虑在自己的投标报价中。

3、中标单位在签订合同时无权调整合同范本条款，否则被视为中标单位放弃中标资格， 招标方可与备选中标单位签订合同。

4、对未中标的单位不做经济方面或其他方面的赔偿，也不做解释，谨对合作表示衷心的感谢。

## 三、结算及付款方式：

（一）、支付条款：采用月结30天的结算方式

1、货款结算：

（1）月度结算：每月25日前甲方与乙方凭双方签认的发货单、签收单等核对上月经试块强度验收合格的混凝土供应数量和单价办理结算，月度结算仅作为月度付款依据。

（2）最终结算：本合同项下的混凝土（砂浆）全部供货完毕，且工程主体竣工验收合格后一个月内双方办理最终结算，最终结算单经甲方审核并加盖双方公章后方可生效。

2、支付条件：中标人按照合同约定完成相应产品交付并经招标人验收合格，具体以招标人与中标人合同约定为准。

3、招标人每次付款前，中标人应提供相应金额且符合招标人及当地税务主管机关要求的合法有效的发票，否则招标人有权拒绝付款。

（二）、单价调整方式：本合同单价按下述进行调整。

以 2023  年  7 月份《  珠海市 市建筑工程造价信息》公布的地区混凝土（砂浆）价格为基准价，如供货当月的《   珠海市  市建筑工程造价信息》中约定的混凝土（砂浆）价格较合同约定的单价涨跌在± 5 %之内（含 5 %），单价不做调整，如供货当月的《   珠海市  市建筑工程造价信息》中约定的混凝土（砂浆）价格较合同约定的单价涨跌超过± 5  %，超过部分应予以调价，具体公式如下：

调增单价：差价=信息价-基准价*（1+ 5  %）

调减单价：差价=信息价-基准价*（1- 5  %）

混凝土调价价差在   当月混凝土（砂浆）结算时 时支付或扣减。

- 第二章   投标文件格式

- 一、投标文件组成

- （一）投标文件装订要求

| 装订顺序 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面 |  |
| 2 | 投标文件目录 |  |
| 3 | 投标报价单 | 原件 |
| 4 | 投标企业简介 |  |
| 5 | 企业基本情况表 | 原件 |
| 6 | 法定代表人授权书 | 原件 |
| 7 | 投标承诺函 | 原件 |
| 8 | 被委托人身份证复印件 | 原件 |
| 9 | 企业资质证书 | 复印件加盖公章 |
| 10 | 《营业执照》 | 复印件加盖公章 |
| 11 | 代理证明（如有） | 复印件加盖公章 |
| 12 | 企业其他相关资料 |  |
| - 注：1.资质文件中的企业名称、法定代表人姓名应与《法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人姓名保持一致。 2.所有资质文件应在规定的有效期内。 - 3.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。 4.所有资质文件（或复印件）必须清晰，不得涂改。 |  |  |

- 投标书（封面）

正(副)本 珠海华发北围45-46T项目混凝土、砂浆供应 投 标 文 件 投标人： （盖公章） 法定代表人： （签 字） 日 期：2023年 月 日

目  录

一、投标文件封面

二、投标文件目录

三、投标报价单

四、企业基本情况表

五、投标书

六、投标承诺函

七、法定代表人授权书

八、营业执照

九、企业资质

十、企业资质代理证明（如有）

十一、企业其他相关资料

# 三投标报价单              （一）混凝土报价单

| 序号 | 强度等级 | 容重（kg/m³） | 坍落度(mm) | 规 格 | 含税单价(元/m³) | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 | 2310 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 2 | C20 | 2320 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 3 | C25 | 2330 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 4 | C30 | 2340 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 5 | C35 | 2350 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 6 | C40 | 2360 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 7 | C45 | 2370 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 8 | C50 | 2380 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 9 | C55 | 2390 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 10 | C60 | 2400 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 备注 | 1增加高效膨胀剂（SY-G8%）元/m³ 2 增加抗渗P6 元/m³ 3 增加抗渗P8 元/m³ 4 、水下混凝土增加 元/m³ 5、 细石混凝土增加 元/m³ 6、润泵砂浆 元/m³ 7、混凝能性能满足泵送要求 8、水每车 元 |  |  |  |  |  |

报价单位：盖章

法人签字：

电话：

（二）湿拌砂浆报价单

| 序号 | 砂浆分类 | 砂浆规格 | 含税单价(元/m³) | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑砂浆 | M5 |  |  |
|  |  | M7.5 |  |  |
|  |  | M10 |  |  |
|  |  | M15 |  |  |
| 2 | 抹灰砂浆 | M5 |  |  |
|  |  | M7.5 |  |  |
|  |  | M10 |  |  |
|  |  | M15 |  |  |
|  |  | M20 |  |  |
| 3 | 地面砂浆 | M15 |  |  |
|  |  | M20 |  |  |
|  |  | M25 |  |  |
| 4 | 天花砂浆 | M5 |  |  |
|  |  | M10 |  |  |
|  |  | M15 |  |  |
| 5 | 防水砂浆 | M10-P6 |  |  |
|  |  | M10-P8 |  |  |
|  |  | M15-P6 |  |  |
|  |  | M15-P8 |  |  |
|  |  | M20-P6 |  |  |

报价单位：盖章

法人签字：

电话：

四、企业基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮 编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：

(1)文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

(2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

(3)如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

五、投 标 书

致：广东正升建筑有限公司

一旦我方中标，我方保证在合同条款中规定的日期开始供应，并在合同条款中规定的日期完成该项工作。

我方同意本投标书在投标截止期开始对我方有约束力，并在投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

在签署合同协议之前，你方的招标文件、中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

我方理解你们将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。

投标人：                 （盖公章）

法定代表人：               （签字）

日   期：      年       月      日

六、承 诺 书

致：广东正升建筑有限公司

我              （投标方）如成

工程的中标人，我公司愿做出如下郑重承诺：

我公司已知晓并同意招标文件中的约束，在设备供应过程中绝不因价格及资金问题耽误工期，如有违约我方将无条件退场并承担由此给招标方带来的损失。

特此承诺。

投标人：                     （盖公章）

法定代表人：                   （签字）

日     期：      年       月       日

七、法定代表人授权书

致：广东正升建筑有限公司

本授权书声明：位于（公司地址）                            的（公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加       采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订采购合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：   年   月   日起至合同终止。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人(签字)                        被授权人(签字)

授权单位名称（盖章）                     联系电话

- 第三章产品购销合同

购货方（以下称甲方）：

第三章产品购销合同

（一）商品混凝土购销合同版本

### 工程

### 商品混凝土购销合同

合同编号：

工程商品混凝土购销合同

甲方(需方)：                        乙方(供方)：

法定代表人:                         法定代表人:

联系地址:                            联系地址:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，在互利互惠、平等自愿的基础上，经双方友好协商，甲方就       工程(以下简称“工程”)向乙方购买商品混凝土（以下简称“混凝土”）等事宜达成如下条款，以资共同信守。

### 第一条 混凝土强度等级、坍落度、单价

| 名称 |  | 强度等级 |  | 容（kg/m3） | 泵送料单价(元/m³)坍落度（ - mm） | 非泵送料单价(元/m³) | 合计(暂定，人民币 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 |  | Ｃ15 |  |  |  |  |  | 混凝土数量为暂定数量，最终以乙方实际提供并经甲方验收合格的混凝土数量为准。 |
| 普通混凝土 |  | Ｃ20 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ25 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ30 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ35 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ40 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ45 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | Ｃ50 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | C55 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  | C60 |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润管砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水混凝土S6~S8在普通混凝土原级别基础上增加费用 |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 防水混凝土S10~S12在普通混凝土原级别基础上增加费用 |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 细石混凝土在普通混凝土原级别基础上增加费用 |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 早强混凝土在普通混凝土原级别基础上增加费用 |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 膨胀混凝土在普通混凝土原级别基础上增加费用 |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 其它增加费用： |  |  |  |  |  |  | 元/立方 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价款

1. 本合同暂定总价（不含税）：¥           （大写：人民币                元）。本合同暂定总价（含税）：¥           （大写：人民币                元），其中，税率：  %，增值税：¥           （大写：人民币                元），最终以本合同第一条约定的单价及乙方实际提供并经甲方验收合格的混凝土数量进行结算。

2.本合同计价采用单价方式，单价均为乙方将混凝土运到甲方指定地点完成泵送（如需）及浇筑的单价，包括但不限于乙方生产供应每立方米混凝土的人工费、材料费、机械费、包装费、运输费、装车费、卸车费、过磅费、税费、保险费、货物检测试验费、乙方管理费和预期的市场价格涨跌**若单价不调整时设置预期的市场价格涨跌，若单价可调价，注意相应删除逾期的市场价格涨跌**等乙方全面妥善履行本合同项下全部义务所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

3.单价调整方式：本合同单价按下述第（ ）方式进行调整**注意根据总包合同材料调差原则对应设置**。

（1）单价包含混凝土供应过程中的各种风险，不论市场价格涨跌，单价均不作调整。

（2）以   年   月份或   季度《      市建筑工程造价信息》公布的地区混凝土价格为基准价，如供货当月的《      市建筑工程造价信息》中约定的混凝土价格较合同约定的单价涨跌在±   %之内（含    %）或±   元/m3之内（含元/m3），单价不做调整，如供货当月的《     市建筑工程造价信息》中约定的混凝土价格较合同约定的单价涨跌超过±   %或±   元/m3，超过部分应予以调价，具体公式如下：

调增单价：差价=信息价-基准价*（1+   %）或差价=信息价-（基准价+   元/m3）

调减单价：差价=信息价-基准价*（1-   %）或差价=信息价-（基准价-   元/m3）

混凝土调价价差在             时支付或扣减。

（3）其他方式：

**调价方式及支付时间注意与总包合同保持一致设置**

### 第三条 混凝土质量要求及技术标准要求

1.混凝土质量应符合中华人民共和国国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》；混凝土用料量和方量误差（±2%）执行国家标准GB14902-2012《预拌混凝土》中的相关标准；混凝土现场取样检验评定应以GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》为依据；混凝土质量同时应满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）等相关规范、标准的要求，满足本合同的约定及甲方要求，并经有资质的检测单位检测合格。

2.乙方应选用符合国家建筑行业规定标准的原材料制作商品混凝土。原材料质量要求：水泥的强度、安定性合格，碎石、中砂级配良好，含泥量、有机物含量达标。混凝土使用的细集料必须用河砂，不得采用海砂，并以此作为交货及验收的依据，双方应严格遵守，保证混凝土质量。

3.混凝土的生产、使用过程及质量评定，应符合现行国家和行业有关标准、及设计、招标文件的要求。若上述标准国家重新发布，按新标准执行。

4. 各项标准、要求之间存有不同之处，均以较高的标准和要求为准。

### 第四条 交货时间及地点

1.交货时间：暂定自   年   月   日起至   年   月   日，每批混凝土的具体数量及送货时间以甲方书面通知为准。

2.订货方式：

（1）甲方须于前一日17：00前由甲方授权的专人以书面或传真方式通知乙方次日的混凝土需求计划，但一次性浇筑大体积1000立方米以上或有特殊混凝土浇筑时须提前24小时通知乙方，订货单中应注明浇筑时间、混凝土强度等级、坍落度、数量、所用部位及浇筑地点等。乙方应督促甲方授权的订货采购人员在订货单发出后   小时内取得甲方对该订货单确认（加盖公章重新发出），未经甲方加盖公章确认的订货单或订货单的修改，甲方均有权拒绝确认，拒绝支付相应款项。遇有临时变更无法按时接收或供货的，甲方须提前3个小时通知乙方，乙方须提前6个小时通知甲方。每批混凝土尾数数量甲方提前半小时通知乙方。

（2）当每批混凝土供应数量超过订货单数量时，乙方必须提前通知甲方，由甲方查清原因后再通知乙方是否继续供应，否则超出订单数量的混凝土甲方有权不予确认。

（3）乙方所签发的《      工程商品混凝土发货单》（以下简称“发货单”），须准确填写车号、司机姓名、混凝土强度等级、数量、使用部位和时间。

3.乙方须按甲方要求将混凝土供到以下指定工程的施工地点**若为针对特定工程的采购可设置本项，若为年度采购合同可不予设置本项**：

（1）施工地点：                单击此处输入工程地点

（2）运距：约         KM

（3）施工范围：

| 栋号 | 建筑面积（m2） | 暂定数量（m3） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩基部分 | 输入面积 | 输入数量 |  |  |
| 地下室 |  | 输入数量 | 地下 层 |  |
| 住宅 #- # |  |  | 地上单击此处输入文字。 层 |  |
| 住宅 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 商业 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 商业 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 公建配套 |  |  | 地上 层 |  |
| 幼儿园 |  |  | 地上 层 |  |
| 小计 |  |  |  |  |

### 第五条 验收及计量

（一）验收

1.初验

（1）乙方在第一车混凝土到达施工现场时，必须提供此批次混凝土的各强度等级混凝土生产信息登记回执（包括但不限于：原材料检验试验报告单、混凝土配合比报告、水泥出厂合格证等资料），如未提供回执导致监理、甲方不允许浇筑，所造成的一切损失由乙方负责。另回执内的设计强度等级及各项信息必须符合甲方要求填写，若因回执信息填写错误导致网上混凝土动态监管系统报警及试块检验不合格所造成的一切损失由乙方负责。

（2）混凝土运抵交货地点且满足本款第（1）项的要求后，甲方对乙方供货到施工现场的混凝土表观质量、数量及浇筑时间等内容进行核实，确认无误后甲乙双方授权人员在随车发货单上签字确认。签收人员应在签收单上注明混凝土名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况，及其他需要说明的事项。确认签收单仅代表甲方对混凝土表观质量的确认，不免除乙方对混凝土的质量瑕疵承担责任。甲乙双方确认发货单后，混凝土的所有权转移给甲方。混凝土在双方确认发货单前毁损、灭失的风险由乙方承担。

如对发货单载明的数量有疑义的，甲方应即时通知乙方；经双方核实后应以书面形式确认供货数量。数量不足的，乙方应及时补足。对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模、尾车申要混凝土数量不准所造成的损失应由甲方承担。

如经表观检验有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方，经双方核实并以书面形式确认；确属乙方责任的，甲方有权作退货处理，乙方须在30分钟内提供相应数量的同等规格的合格混凝土给甲方。

（3）乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位，因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失过大或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。但因乙方提供混凝土质量不符合本合同约定的质量要求，及乙方未按本条第（1）款要求提供相关资料的除外。

2.试块强度验收

乙方应按甲方要求派技术人员现场指导现场养护室配置、试块的养护及混凝土送检试块制作，试块模具由乙方无偿提供使用。混凝土取样、制件及养护等均应符合国家规范、本合同约定及甲方要求。乙方须确保混凝土试块强度经有资质的检测单位检测合格。

3.主体实体检测验收

本工程主体工程竣工后，甲方及政府相关部门对工程实体进行检测，乙方应确保混凝土质量，确保工程可通过标准养护试件送检，结构实体抽芯、回弹等工程实体检测。

4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任。属于甲方施工原因导致出现质量问题的，责任由甲方承担；属于混凝土产品质量责任的，责任由乙方承担，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

（二）计量

甲方对混凝土方量可采取斗量或过磅形式结合甲方以每次实际浇筑施工段计算的混凝土理论体积复核随时抽验。

1.斗量方式：乙方供应的混凝土方量负差不得超过1.5%，如抽验结果与乙方发货单方量相比负差超过1.5%，则当批各车数量均按抽查的最大实际负差计算。连续两次抽验结果负差均超过1.5%时，则抽验前的所有混凝土方量均以两次抽验的最大实际负差计算。第三次出现负差超过1.5%，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2.过磅方式：乙方供应的混凝土数量负差不得超过1.5%，如抽验结果与乙方发货单数量相比负差超过1.5%，则当批各车数量均按抽查的最大实际负差计算。连续两次抽验结果负差均超过1.5%时，则抽验前的所有混凝土方量均以两次抽验的最大实际负差计算。第三次出现负差超过1.5%，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

乙方必须严格按甲方要求，做好每车过磅验收工作，重车进入地磅前，须待司磅员电脑数据归0后才允许重车进磅称重，称重时车上及地磅周围严禁坐（站）人，空车回皮也要按此程序操作，严禁空车回皮前进行车辆清洗及其他减轻自重等行为，否则，视为乙方故意骗量，甲方不予签收，并追究乙方骗量的相关责任。

（三）甲方混凝土采购订货、签收验收人员必须是经甲方授权人员，如发现采购订货、签收验收人员不是甲方授权人员，或订货单未经甲方加盖公章确认，一律视为无效，甲方对相关单据资料有权不予确认，并不负任何责任。如发现乙方发货单上甲方授权验收人员的签名为虚假签名，则视为乙方作假行为，甲方将追究乙方造假的法律责任，并有权不予确认作假行为所涉及的该批次混凝土，扣除该批次混凝土货款，乙方还须赔偿因此给甲方造成的一切损失。

甲方授权的混凝土采购订货联系人员：姓名：　         ，身份证号码：           ，电话：　         ，邮箱：         。

甲方授权的混凝土验收签收人员：姓名：　       身份证号码：           电话：　        ，邮箱：          。

如上述人员因工作调整或变动，由甲方根据人员变动调整情况，及时书面通知乙方。

### 第六条 结算及支付

### （一）结算

1.本合同项下混凝土的货款分为月度款、结算款，乙方应按时申报，甲方按本条第（二）款的约定向乙方支付。

2.货款结算：

（1）月度结算：每月25日前甲方与乙方凭双方签认的发货单、签收单等核对上月经试块强度验收合格的混凝土供应数量，并依本合同第一条所列的单价计算货款金额。月度结算仅作为月度付款依据。

（2）最终结算：本合同项下的混凝土全部供货完毕，且工程主体竣工验收合格后一个月内双方办理最终结算，最终结算单经甲方审核并加盖双方公章后方可生效。

（二）支付**若需结合工程节点设置，可对应调整**

1.本合同项下合同款项的支付方式为：

（1）甲乙双方完成月度结算后   个工作日内，甲方向乙方支付月度结算款的  %。

（2）分部分项工程完工后，支付至该分部分项工程使用混凝土总量货款的    %

（3）本工程主体竣工验收合格且双方办理完最终结算手续后  个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总价的100%。

2.乙方应在申请月进度款时，向甲方提供此前已收的款项，尚欠款项的书面文件。否则，甲方有权迟延支付当期款项并不承担任何责任。

3.甲方收到工程对应形象进度的工程款、结算款及保修金后方可开展本条第1款对应合同款项的支付，如甲方未收到建设单位支付的工程款项，甲方有权暂不履行本条第1款中约定的对应工程内容合同款项的支付义务，待甲方收到建设单位支付的对应工程内容的款项后15个工作日内，甲方按本条第1款约定的对应支付比例支付给乙方。**本条需结合谈判情况确定是否添加**

（三）发票要求

每次付款前，乙方应按甲方财务要求在指定的时间开具（开票主体名称须与乙方一致）相应金额且符合甲方所在地税务主管机关要求的合法、有效的增值税发票。否则，甲方有权拒付并不承担任何责任。具体要求如下：

1.乙方承诺确认为增值税       （一般/小规模）纳税人，能够向甲方开具增值税专用发票，开票方式为       （自行开具/申请税务机关代开）。开具的增值税发票税率为13%。乙方账户必须是合同约定的在主管税务机关备案登记的账户，账户发生变更应及时书面通知甲方；如乙方改变账户后未通知甲方，甲方将拒绝付款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

2.签订合同后，因乙方自身原因导致纳税人身份、纳税方式等变化给甲方造成损失应由乙方承担；如因国家税务法律、政策规定等变动引起适用增值税税率的变化时，双方另行协商。

3.税务、开票信息：

甲方名称：

统一社会信用代码：

纳税识别号：

纳税人性质：（小规模纳税人/一般纳税人）

纳税人地址：

电话：

开户银行：

账号：

乙方名称：

统一社会信用代码：

纳税识别号：

纳税人性质： （小规模纳税人/一般纳税人）

纳税人地址：

电话：

开户银行：

账号：

4.乙方应按照约定或甲方要求，及时向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。并在开票后30天内将发票当面交付给甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期，乙方提供增值税发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票。乙方必须确保开具发票的票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同内容相一致。

5.乙方开具不符合甲方要求的发票，或开具发票不及时、迟延送达、开票信息有误等给甲方造成无法及时认证、抵扣等情形时，或实际开票税率低于合同约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，每次还应向甲方支付开票金额5 %的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。乙方应继续开具符合甲方要求的合规发票，在提供合规发票之前，甲方有权拒付相应合同价款。乙方不能开具的，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。乙方承诺上述违约金和损失，甲方有权在欠付乙方的款项中自动扣除，不足抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

6.如果开具汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应无偿向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，无偿配合甲方办理相关发票丢失手续。

7.乙方虚开增值税发票的或提供虚假增值税发票的，由乙方承担甲方相应的税费损失（包括但不限于补足税额差），情节严重的，甲方还有权提请国家机关追究乙方相应的刑事责任。

8.涉及到包括但不限于因混凝土质量等问题需要退回的，如果退回行为涉及到开具红字增值税专用发票的，乙方应当按照《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号）有关“红字专用发票的办理手续”的规定，履行协助义务。

9.甲乙双方应确保“四流一致”，即合同流、业务流、发票流、资金流保持一致。因四流不一致导致税款损失的，由乙方按照本款第5项的约定承担违约责任。

### 第七条 质量保证

1.混凝土的表面质量保证期为经甲方最终验收后不少   天；混凝土的内在质量须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，在合理设计使用年限内满足工程需要，也不得低于混凝土的市场主流质量保证期，并同时保留甲方对乙方行使的其他权利。

2. 免费维修与更换缺陷部件的期限：乙方在收到甲方通知后_3_天内。如果乙方在收到通知后_3_天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

### 第八条 双方职责

### （一）甲方职责

1.甲方在订单发出前应向乙方提供详细的要货计划，以便乙方安排生产及运输。如甲方需增加减少混凝土供货数量，应及时向乙方提交调整的书面订货计划。

2.甲方每次订货前应尽量精确计算混凝土浇筑时间，遇有时间变更超过4个小时，乙方可视甲方改变交货时间，重新安排生产送货。

3.甲方提供现场输送混凝土所必需的电力、照明、水源，负责施工现场保卫和安全，施工现场应做到道路畅通。

4.甲方应派专人对混凝土进出施工现场的运输进行调度协调。

5.混凝土运到施工现场后，甲方在混凝土浇筑施工过程中不得随意掺入外加剂、掺和物、水等，因甲方违规操作而引发的混凝土质量事故，由甲方负责。

6.乙方按照甲方提供的订货单要求，运送混凝土到施工现场后，甲方应及时组织浇筑。甲方未能及时组织浇筑引发事故造成的损失，由甲方承担责任。

7.因甲方原因致乙方车辆到达施工现场2小时内不能将混凝土卸完的，甲方应停止使用，让混凝土车离场，并对未卸完的混凝土予以签收。

8. 在乙方全面妥善履行合同约定义务的情况下，按合同约定及时与乙方办理结算并支付货款。

- 6.在乙方未能按照合同约定的时间供应质量符合要求的混凝土时，甲方有权向第三方采购。

### （二）乙方职责

### 1.乙方应按甲方需求计划送料到甲方工地，并出具送货单，确保混凝土数量计算准确。因乙方送错料或混凝土本身质量问题（如原材料不合格或配比不合理等原因）造成甲方的损失由乙方负责。

### 2.乙方在生产过程中如遇特殊原因而不能继续正常供货时，应及时与甲方协调解决。如乙方未按甲方订货单要求供应混凝土而导致工程施工质量、进度受影响时，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。由于混凝土供应不及时或存在质量隐患等原因，甲方有权更换供应商。

3.乙方在提供混凝土前到施工现场进行勘察，同时进行技术交底，以保证混凝土供应的顺利进行。

4.乙方应指定专人负责与甲方联系本合同订货、送货、结算对帐等事宜。月报表、发货单及签收单各交存原件一份供甲方备案。

乙方授权的对接混凝土采购订货人员：姓名：　     ，身份证号码：        ，电话：　    ，邮箱：        。

乙方授权的混凝土验收签收人员：姓名：　       ，身份证号码：          ，电话：　         ，邮箱：        。

乙方授权的月报表联系人：姓名：　       ，身份证号码：         ，电话：　    ，邮箱：        。

5.乙方按国家有关规范、本合同约定及甲方要求及时提供相关技术资料给甲方，包括但不限于如下资料：

（1）混凝土配合比设计报告、水泥物理性能试验报告、水泥物理性能试验汇总表、砂物理性能试验报告、砂物理性能试验汇总表、石物理性能试验报告、石物理性能试验汇总表、混凝土搅拌记录、混凝土施工配料通知单、原材料监督抽检报告、混凝土试块抗压强度检验报告、混凝土试块抗压强度检验结果汇总表、混凝土试块抗渗等级检验报告、混凝土试块抗渗等级检验结果汇总表、混凝土强度计算表、水泥出厂合格证、水泥出厂检验报告、外加剂出厂合格证及检验报告、粉煤灰检验报告及合格证、商品混凝土出厂合格证（质量证明书）、氯离子检验合格报告；

（2）建设工程备案所需的混凝土其他资料。

乙方应确保各项技术资料齐全，并应在供应混凝土前应向甲方提供混凝土配合比报告、水泥出厂合格证及原材料检验试验报告，其他资料应在混凝土送到一个月内必须送达甲方。

6.乙方定期派技术人员到现场进行技术服务，并在紧急情况下提供缓凝剂供甲方使用。

7.混凝土达到规定龄期时，乙方应派专业技术人员到现场协助甲方自检（回弹）。

8.乙方在收到供料计划后，应在生产混凝土前一个小时再次征询甲方确认混凝土到达现场时间，以确保送货及时。乙方并应根据实际情况自行选择合适的运输工具和线路并对其选择结果负责。

9.乙方按甲方最后确认的到货时间，负责及时将混凝土用搅拌车运送到甲方工地。乙方必须考虑并采取必要的措施保证混凝土的供应速度与现场浇筑速度的匹配。所谓乙方的供应速度必须与甲方的浇筑速度保持匹配，主要指未经甲方允许，乙方不应供货不足（输送泵待料时间超过1小时或连续3小时单泵浇注速度不足25m³）以及供应过剩（造成车辆积压或出厂砼超过初凝时间无法入机泵送）。

10.乙方应保证连续供应混凝土，并配备足够的车辆及合同约定质量的混凝土以满足甲方施工要求。因乙方原因造成混凝土强度检验不合格造成返工，由乙方承担一切责任并赔偿由此导致的甲方损失，所发生的检测费、补强费、返工费及协调费等费用由乙方负责。若发生甲方先行垫付的情况，甲方有权在下一期的货款中将垫付费用予以扣除。

11.若因天气及其它意外因素原因导致施工现场混凝土施工中断，甲方要求乙方暂停提供混凝土的，乙方应给予理解和配合，但甲方须签收乙方已经按期发出的混凝土（质量不符合本合同约定的除外）。

12.每次浇筑混凝土时，乙方必须调派一名以上质安员（或调度员）到工程现场协助甲方做好相关的质量保证工作，结合现场浇筑实际情况及时调配供料车辆，满足甲方混凝土浇筑需求。否则，因质量无保证、供料不及时等造成的质量问题、窝工现象等所发生的一切费用由乙方承担。

13.每次浇筑混凝土如有剩余，乙方不得擅自运走或随意倒在路边，应及时通知甲方处理。否则，由此增加的安全文明施工费由乙方全部负责，同时，未通知甲方处理的混凝土供料量甲方有权不予计算。

14.乙方在生产混凝土时须严格控制水泥等原材料质量、外加剂的种类及掺量、配合比等，避免由于乙方供应混凝土不及时（超过混凝土初凝2小时），造成混凝土裂缝、冷缝或者混凝土无法振捣导致蜂窝麻面等质量问题，否则，乙方须承担一切修复费用并赔偿甲方一切损失。

15.乙方应配合甲方及政府相关部门做好工程实体检测，如因乙方混凝土本身质量出现问题，造成标准养护试件送检不合格，或结构实体抽芯、回弹等实体检测所产生一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

16.乙方应当保证混凝土坍落度损失值在2.0cm/小时以内，保证混凝土的初凝时间应当满足制备、运输、卸货、入模所需的时间（其中卸料时间应考虑半个小时左右，初凝时间不小于3小时，终凝时间不小于9小时），乙方提供的混凝土在和易性、级配、强度等级、大体积砼水化热过高、坍落度不符规范和甲方要求的，甲方有权拒收，责任由乙方承担。

17.承台大体积混凝土或夏季高温施工时，甲乙双方须共同考虑不同浇筑环境温度条件下所采取的降温措施。乙方提出的具体措施须经过甲方和本工程建设单位和监理方的批准。

18.混凝土运送及卸料过程中，乙方人员均不得以任何理由向混凝土中任意加水。

19.乙方混凝土级配碎石超大、坍落度偏小、使甲方产生泵机无法泵送及堵管造成的人工费用及其他相关费用由乙方负责。

20.乙方必须持有政府相关部门颁发的资质等级证书及生产许可证等文件，并严格按照资质等级证书核定范围加工供应混凝土。

21.乙方进入施工现场的工作人员、机械及车辆必须服从甲方的统一调度指挥，并应服从甲方现场管理，工作人员应戴安全帽，并须确保做到文明装卸，车辆从工地开出，必须配合甲方清洁车辆，如有车轮带泥上公路，所发生的处罚扣款由乙方承担。在施工现场因乙方原因造成安全隐患或发生安全事故造成乙方自身或甲方、第三方的一切损失均由乙方承担。

22.乙方应为所有前往甲方施工现场的人员购买保险，如因乙方未购买保险导致甲方支出费用或造成甲方损失的，甲方可要求乙方赔偿。

23.按甲方订货单的要求，将合同约定的混凝土保质、保量、及时运至甲方指定地点，提供齐备的配套资料，并负责卸车。

24.甲方的订货单如因工程施工需要进行修订的，甲方应提前通知乙方，乙方应积极配合，并按修订后的通知及时供货，且乙方不得因供货通知单的更改要求甲方赔偿。

25.混凝土强度质量由甲乙双方及相关单位按规范要求共同见证取样、制作，标养的试件达到龄期后，送工程所在地有资质试验室检测，并以检测结果为判定依据。

26.混凝土送到交货地点后，甲方应指派专人在20分钟内确认坍落度等技术指标是否符合合同要求。

27.乙方应将每月所供混凝土月报表、发货单、签收单等在当月25日前交存甲方备案，否则甲方有权迟延付款。

28.如因乙方混凝土的质量问题影响工程实体质量和竣工验收，则由乙方赔偿全部损失。

29.  乙方须保证所提供的混凝土无任何权利瑕疵及质量瑕疵（缺陷），且不因甲方的验收而得到减免。

### 第九条 违约责任

1. 甲方和乙方均须确保各自在签订及履行本合同过程中具备相应的资质，并赔偿因其不具备相应资质而给对方造成的一切损失。

2. 乙方未按期交付混凝土的（含退货后未按时交付混凝土的），每逾期一天，甲方有权要求乙方按人民币    元支付逾期违约金。逾期超过   天，甲方有权从第三方购买混凝土，并有权要求乙方双倍承担购买的差价及由此造成的甲方的一切损失。

3.每次混凝土浇筑时，乙方必须保证连续供应（机械、车辆突发故障，停电、停水、交通管制等特殊情况除外），除因甲方原因外上一车卸完料与下一车开始卸料间断时间不得超过20分钟，超过20-60分钟乙方应向甲方支付违约金人民币    元/车次。

4.在供货过程中，如果发现乙方供应的混凝土使用假冒伪劣材料，每发现一次，甲方有权要求乙方按对应混凝土价款的3倍支付违约金，并按甲方要求进行更换，且交付时间不予顺延或甲方有权解除合同。

5.乙方供应不符合国家、行业标准和甲方要求及本合同约定的其他质量标准的混凝土的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价  %的违约金，并按甲方要求进行更换，且交付时间不予顺延。

6.乙方必须确保所提供的混凝土具有合法来源，如乙方所提供的混凝土被政府有关部门查扣或封存，相关法律责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。因此造成甲方工地停工、待工、窝工费用及其他损失将由乙方负责赔偿，且甲方有权拒付涉案混凝土的尚未支付的货款。

7.如发现乙方有作假行为的（包括但不限于数量诈骗、虚假签名），每发现一次，甲方有权要求乙方支付人民币     元的违约金。

8. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）未按期交付混凝土（含退货后未按时交付混凝土的）逾期超过    日或未按期交付混凝土（含退货后未按时交付混凝土的）连续达3次的；

（2）乙方供应的混凝土使用假冒伪劣材料，或乙方提供不具有合法来源混凝土的；

（3）乙方供应的混凝土不符合国家、行业标准和甲方要求及本合同约定的其他质量标准，经  次更换后仍无法达到上述标准的；

（4）乙方未按本条第3款约定连续供应混凝土累计达3次。

（5）未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下义务的。

（6）乙方不具备相应的资质。

9. 乙方无法定或约定事由解除合同，或甲方因乙方违约而解除合同的，甲方按乙方实际供货并经验收合格的混凝土进行结算，且甲方有权要求乙方支付本合同（暂定）总价    %的违约金。

10.因乙方原因（包括但不限于混凝土质量、供货等）导致工程发生质量事故及安全事故或任何第三方人身、财产损失的，由此引起的法律责任及损失由乙方承担，且甲方有权解除合同。

11. 乙方所支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方还有权要求乙方赔偿。本合同所称乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付款项中扣除。

12. 本合同约定的赔偿责任包括但不限于合理的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费。

13．本条约定独立有效，不受本合同终止的约束。

第十条 保密

1.甲方提供的图纸、技术资料以及其它在签订或履行合同过程中乙方所获取的甲方非公开资料（包括本合同内容），乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

2．甲方对在本合同履行过程中所掌握的乙方非公开的公司管理运营信息和财务状况负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，甲方应赔偿因此给乙方造成的一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

3.本条约定长期有效，不受本合同终止和效力的约束。

第十一条 合法性

1．乙方应确保其履行本合同（包括但不限于提交的混凝土、文件资料）未侵犯第三方合法权益，并保证甲方免受任何第三方的索赔或诉讼。因违反本条产生的一切纠纷，由乙方负责解决，并承担全部责任。

2. 本条约定长期有效，不受本合同终止和效力的约束。

第十二条 不可抗力

1．遇有不可抗力事件的，受到该事件影响的一方，应立即将事件情况通知对方，并在可对外联系之日起 5 日内提供对方认可的证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否延期履行合同，或部分免除合同义务，或解除合同。

2．本合同所称的“不可抗力事件”是指：因战争、七级（含）以上地震、台风、火灾而导致一方不能履行合同或迟延履行合同的事件。

第十三条 争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决。协商不成时，提交合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

2.争议期间，除争议条款不再履行外，其他无争议的条款应继续履行。

第十四条 附则

### 1．双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的或一方向对方书面通知的地址送达。一方如迁址或变更联系方式的，应书面通知对方。未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以特快专递（指EMS）或顺丰速运方式交付的，寄出后三日视为送达（签收日较早的，以签收日为准）。

2．甲乙双方均承诺不得将本合同项下的权利用于担保。未经甲方书面同意，不得将合同权利转让给第三方。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，当补充协议与本合同约定发生冲突时，以补充协议约定的内容为准。

4.在合同履行过程中，甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务甲方不予认可，对甲方没有法律约束力。合同签订及变更合同须加盖甲方公章或合同专用章，办理合同费用对账、结算等合同价款确认及支付事项须加盖甲方公章，除此之外的甲方项目部章、分公司章等印章均对甲方不具有法律结束力。

### 5.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

### 6.本合同一式肆份，甲乙双方各持有贰份，具有同等法律效力。

### 7.本合同签订于       省       市  区。

### 8.本合同附件作为本合同重要组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。

附件1：《商品混凝土采购订货单》范本

附件2：《商品混凝土交货签收单》范本

附件3：《商品混凝土供货月报表》范本

附件4：阳光采购协议

附件5：《     工程商品混凝土购销合同结算协议》范本

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：                法定代表人/授权代表：

姓名：       （正楷书写或打印）       姓名：          （正楷书写或打印）

职务：                               职务：

签约日期：     年   月   日          签约日期：        年   月   日

附件1：

编号：编号

商品混凝土采购订货单

| 工程名称 |  | 单击此处输入工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  | 单击此处输入供货单位 |  |  |  |  |  |
| 下单时间 |  | 单击此处输入下单时间 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 单击此处输入交货地点 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  | 单击此处输入日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 强度等级 | 容量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| - 1、本表应按商品混凝土名称、强度等级等规范填写； - 2、“备注”里可说明其他需注明的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |

收货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

授权代表（签字）：                 授权代表（签字）：

电话：                            电话：

附件2：

编号：编号

商品混凝土交货签收单

| 工程名称 |  | 单击此处输入工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  | 单击此处输入供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 单击此处输入交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  | 单击此处输入日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 厂家品牌 | 强度等级 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| - 1、本表应按商品混凝土名称、强度等级等规范填写； - 2、“备注”里可说明其他需注明的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收货单位（甲方）：             供货单位（乙方）：

授权代表（签字）：             授权代表（签字）：

电话：                        电话：

|  | 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号：编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商品混凝土供货月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同名称： ******供货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止日期：输入日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 时间 | 材料/设备名称 |  |  |  | 厂家品牌 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  | 合同供货情况 |  |  |  |  |  |  |  | 合同应付款 |  |  |  |  | 其他款项 |  |  |  |  |  |  | 付款情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  |  |  | 本期 |  |  | 累计A |  | 合同付款日期 |  | 实际付款日期 | 超期天数 |  | 其他款项小计B |  | 累计应付款C=A+B |  |  |  | 累计已付款D |  |  |  |  |  |  | 累计未付款E=C-D |  |  |  |  | 本次实付款 |  |  |  |  | 本次未付款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收货单位（甲方）：公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货单位（乙方）：公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：一、此表是双方单击此处输入日期所签订的《输入合同名称》（合同编号：输入合同编号）不可分割的组成部分。. 二、每月25号前双方对上月数量和金额进行对数和确认。. 三、以上内容为至上表截止日期本项目双方发生的所有业务，双方同意至上表截止日期止双方对数后确认的数量金额等详上表，并同意在此期间. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表中如有未列出的项目及单据作废，不再作为结算依据，双方同意不作任何其他额外补偿的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他说明：****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：阳光采购协议

阳光采购协议

甲方：

乙方：

为了发扬廉洁自律的工作作风，规范双方的采购业务行为，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等有关法律法规的规定，双方在自愿、平等基础上，经协商一致签订本协议，以资共同遵守。

一、甲、乙双方共同声明，为了维护双方的合法权益，双方在相关采购招投标商业活动中坚持以最高道德规范为标准。

二、在甲方与乙方的调查、交流或采购招投标活动中，甲方相关人员不得有下列行为：

1、向乙方索要或收受乙方提供的现金、回扣、礼品或其他名目费用；

2、接受乙方提供的游山玩水或高消费娱乐活动；

3、以不正当手段使用乙方提供的材料、配套设备，将材料和设备占为己有或变卖；

4、利用职务上的便利从事有偿中介活动；

5、利用职权和工作之便，为自己和亲属谋取不正当利益；

6、利用产品销售价格调整、销售策略等企业商业秘密、业务渠道为本人或者他人从事损害甲、乙双方利益的活动。

三、在乙方与甲方的交流或采购招投标活动中，乙方及其相关人员不得有下列行为：

1、向甲方相关人员提供回扣或任何形式的无偿服务；

2、向甲方相关人员提供娱乐活动或超过标准（工作餐）的宴请；

3、邀请甲方相关人员参与游山玩水或高消费娱乐活动；

4、接受甲方相关人员介绍的亲属到乙方工作；

5、与甲方相关人员暗箱操作，私下交易；

6、提供假证明或假证据，故意隐瞒企业实情，蓄意欺诈，影响采购结果；

7、对甲方相关人员采取威逼或人身攻击等手段影响采购结果。

四、如发现甲方相关人员有违反本协议第二条所列之行为的，乙方及其相关人员有权利且有义务向甲方检举揭发，甲方保证为乙方保密，且不影响乙方采购投标活动。经核实后检举情况属实的，甲方将对本方相关人员进行严肃处理，必要时移交司法机关处理。甲方受理乙方及其相关人员揭发和举报的部门及其联系方式为：监察审计室0756-8131909 。

五、如发现乙方或其相关人员有违反本协议第三条所列之行为的，经核实后甲方有权停止采购、取消乙方已获得的相关资格，并根据具体情节和造成的后果追究乙方相应的责任，构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。

六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效，具有相同法律效力。

七、本协议作为     工程商品混凝土购销合同的附件，与其具有同等法律效力。

八、本协议于     年 月 日在    市    区签订。

（以下无正文）

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人/授权代表：             法定代表人/授权代表：

日期： 年 月 日                  日期： 年 月 日

附件5：        工程商品混凝土购销合同结算协议

工程商品混凝土购销合同结算协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签订的《         工程商品混凝土购销合同》现已履行完毕，关于结算事宜经双方协商后达成如下一致意见：

一、甲乙双方签订的原合同的暂定总价为    元，合同暂定供货量为      ；本次合同乙方的结算报审价为     元；经审定的结算价为     元 , 实际已完成原合同供货总量为       。

此结算价包括合同内所有的费用及其它增减的全部费用；本合同结算后双方均不以任何理由增减本协议书结算金额。

二、甲方已依约支付乙方货款总额      元，未付金额      元。

三、本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕。

四、本协议生效后，甲方根据本结算书约定支付乙方结算款，本次合同履行完毕并结算完成。

五、在本工程施工过程中，乙方承诺在乙方范围内发生的一切费用全部由乙方负责，与甲方无关。如有任何组织、个人因乙方的原因，向甲方追究经济、法律责任，由此引起仲裁、诉讼、行政处理、调解、协商等事务，甲方有权要求乙方处理，乙方不得拒绝，并按照甲方的要求积极办理，妥善维护甲方权益；如乙方不配合，甲方有权自行处理，由此发生的所有费用和后果由乙方承担。

### 六、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。 本协议一式肆份，甲乙双方各持有贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方公司：（盖章）                     乙方公司：（盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

日期：                              日期

（二）商品砂浆购销合同版本

### 工程

### 商品砂浆购销合同

合同编号：

工程商品砂浆购销合同

甲方(需方)：

法定代表人:

联系地址:

乙方(供方)：

法定代表人:

联系地址:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，在互利互惠、平等自愿的基础上，经双方友好协商，甲方就       工程(以下简称“工程”)向乙方购买商品砂浆（以下简称“砂浆”）等事宜达成如下条款，以资共同信守。

### 第一条 砂浆规格型号、单价

| 序号 | 砂浆名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 强度等级 | 暂定数量（吨） | 合计 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 砂浆数量为暂定数量，最终以乙方实际提供并经甲方验收合格的砂浆数量为准。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价款

1. 本合同暂定总价（不含税）：¥           （大写：人民币                元）。本合同暂定总价（含税）：¥           （大写：人民币                元），其中，税率：  %，增值税：¥           （大写：人民币                元），最终以本合同第一条约定的单价及乙方实际提供并经甲方验收合格的砂浆数量进行结算。

2.本合同计价采用单价方式，单价均为乙方将砂浆运到甲方指定地点单价，包括但不限于乙方供应砂浆的人工费、材料费、机械费、包装费、运输费、装车费、卸车费、过磅费、税费、保险费、货物检测试验费、提供移动罐所需的费用、乙方管理费和预期的市场价格涨跌**若单价不调整时设置预期的市场价格涨跌，若单价可调价，注意相应删除逾期的市场价格涨跌**等乙方全面妥善履行本合同项下全部义务所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

3.单价调整方式：本合同单价按下述第（ ）方式进行调整**注意根据总包合同材料调差原则对应设置**。

（1）单价包含砂浆供应过程中的各种风险，不论市场价格涨跌，单价均不作调整。

（2）以   年   月份或   季度《      市建筑工程造价信息》公布的地区砂浆价格为基准价，如供货当月的《      市建筑工程造价信息》中约定的砂浆价格较合同约定的单价涨跌在±   %之内（含    %）或±   元/m3之内（含元/m3），单价不做调整，如供货当月的《     市建筑工程造价信息》中约定的砂浆价格较合同约定的单价涨跌超过±   %或±   元/m3，超过部分应予以调价，具体公式如下：

调增单价：差价=信息价-基准价*（1+   %）或差价=信息价-（基准价+   元/m3）

调减单价：差价=信息价-基准价*（1-   %）或差价=信息价-（基准价-   元/m3）

砂浆调价价差在             时支付或扣减。

（3）其他方式：            。

**调价方式及支付时间注意与总包合同保持一致设置**

### 第三条 砂浆质量要求及技术标准要求

1.砂浆质量应符合国家现行质量标准和行业标准JG/T230-2007《预拌砂浆》技术标准（特别约定：砂浆保水性指标调整不小于88%）的要求等相关规范、标准的要求，满足本合同的约定及甲方要求，并经有资质的检测单位检测合格。

2.乙方应选用符合国家建筑行业规定标准的原材料制作商品砂浆。原材料质量要求：水泥的强度、安定性合格，碎石、中砂级配良好，含泥量、有机物含量达标。预拌砂浆使用的细集料必须用河砂，不得采用海砂，并以此作为交货及验收的依据，双方应严格遵守，保证砂浆质量。

3.砂浆的生产、使用过程及质量评定，应符合现行国家和行业有关标准、及设计、招标文件的要求。若上述标准国家重新发布，按新标准执行。

4. 各项标准、要求之间存有不同之处，均以较高的标准和要求为准。

### 第四条 交货时间及地点

1.交货时间：暂定自   年   月   日起至   年   月   日，每批砂浆的具体数量及送货时间以甲方书面通知为准。

2.订货方式：

（1）每次订货须提前    日由甲方授权的专人以书面或传真方式通知乙方该批次的砂浆需求计划，订货单中应注明砂浆名称、交货时间、生产厂家、强度等级及数量等。。乙方应督促甲方授权的订货采购人员在订货单发出后   小时内取得甲方对该订货单确认（加盖公章重新发出），未经甲方加盖公章确认的订货单或订货单的修改，甲方均有权拒绝确认，拒绝支付相应款项。遇有临时变更无法按时接收或供货的，甲方须提前3个小时通知乙方，乙方须提前6个小时通知甲方。每批砂浆尾数数量甲方提前半小时通知乙方。

（2）当每批砂浆供应数量超过订货单数量时，乙方必须提前通知甲方，由甲方查清原因后再通知乙方是否继续供应，否则超出订单数量的砂浆甲方有权不予确认。

（3）乙方所签发的《      工程商品砂浆发货单》（以下简称“发货单”），须准确填写车号、司机姓名、砂浆的生产厂家、强度等级、数量等。

3.乙方须按甲方要求将砂浆供到以下指定工程的施工地点**若为针对特定工程的采购可设置本项，若为年度采购合同可不予设置本项**：

（1）施工地点：                单击此处输入工程地点

（2）运距：约         KM

（3）施工范围：

| 栋号 | 建筑面积（m2） | 暂定数量（m3） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩基部分 | 输入面积 | 输入数量 |  |  |
| 地下室 |  | 输入数量 | 地下 层 |  |
| 住宅 #- # |  |  | 地上单击此处输入文字。 层 |  |
| 住宅 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 商业 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 商业 #- # |  |  | 地上 层 |  |
| 公建配套 |  |  | 地上 层 |  |
| 幼儿园 |  |  | 地上 层 |  |
| 小计 |  |  |  |  |

### 第五条 验收及计量

（一）验收

1.初验

（1）砂浆到达施工现场时，乙方必须提供此批次砂浆的生产信息登记回执（包括但不限于：原材料检验试验报告单、砂浆配合比报告、水泥出厂合格证等资料）。回执内的各项信息必须符合甲方要求填写，若因回执信息填写错误导致网上砂浆动态监管系统报警及试块检验不合格所造成的一切损失由乙方负责。

（2）砂浆运抵交货地点且满足本款第（1）项的要求后，甲方对乙方供货到施工现场的砂浆表观质量、数量及使用时间等内容进行核实，数量须在甲方自有或指定的地磅（国家检定的计量电子地磅进行计量，如非甲方自有地磅，过磅费由乙方承担。表观质量及数量确认无误后甲乙双方授权人员在随车发货单上签字确认。签收人员应在签收单上注明砂浆名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况，及其他需要说明的事项。确认签收单仅代表甲方对砂浆表观质量的确认，不免除乙方对砂浆的质量瑕疵承担责任。甲乙双方确认发货单后，砂浆的所有权转移给甲方。砂浆在双方确认发货单前毁损、灭失的风险由乙方承担。

如对发货单载明的数量有疑义的，甲方应即时通知乙方；经双方核实后应以书面形式确认供货数量。数量不足的，乙方应及时补足。对施工使用过程中尾车申要砂浆数量不准所造成的损失应由甲方承担。

如经表观检验有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方，经双方核实并以书面形式确认；确属乙方责任的，甲方有权作退货处理，乙方须在24小时内提供相应数量的合格砂浆给甲方。

（3）乙方供货到施工现场的砂浆，甲方应及时组织安排使用到工程施工部位，因甲方责任致使运到施工现场的砂浆停留时间过长造成产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。但因乙方提供砂浆质量不符合本合同约定的质量要求，及乙方未按本条第（1）款要求提供相关资料的除外。

2.试块强度验收

乙方应按甲方要求派技术人员现场指导现场养护室配置、试块的养护及砂浆送检试块制作，试块模具由乙方无偿提供使用。砂浆取样、制件及养护等均应符合国家规范、本合同约定及甲方要求。乙方须确保砂浆试块强度经有资质的检测单位检测合格。

3.甲方对使用到工程部位的砂浆发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任。属于甲方施工原因导致出现质量问题的，责任由甲方承担；属于砂浆产品质量责任的，责任由乙方承担，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

（二）计量

甲方对砂浆方量可采取斗量或过磅形式。

1.斗量方式：乙方供应的砂浆方量负差不得超过1.5%，如抽验结果与乙方发货单方量相比负差超过1.5%，则当批各车数量均按抽查的最大实际负差计算。连续两次抽验结果负差均超过1.5%时，则抽验前的所有砂浆方量均以两次抽验的最大实际负差计算。第三次出现负差超过1.5%，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2.过磅方式：乙方供应的砂浆数量负差不得超过1.5%，如抽验结果与乙方发货单数量相比负差超过1.5%，则当批各车数量均按抽查的最大实际负差计算。连续两次抽验结果负差均超过1.5%时，则抽验前的所有砂浆方量均以两次抽验的最大实际负差计算。第三次出现负差超过1.5%，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

乙方必须严格按甲方要求，做好每车过磅验收工作，重车进入地磅前，须待司磅员电脑数据归0后才允许重车进磅称重，称重时车上及地磅周围严禁坐（站）人，空车回皮也要按此程序操作，严禁空车回皮前进行车辆清洗及其他减轻自重等行为，否则，视为乙方故意骗量，甲方不予签收，并追究乙方骗量的相关责任。

（三）甲方砂浆采购订货、签收验收人员必须是经甲方授权人员，如发现采购订货、签收验收人员不是甲方授权人员，或订货单未经甲方加盖公章确认，一律视为无效，甲方对相关单据资料有权不予确认，并不负任何责任。如发现乙方发货单上甲方授权验收人员的签名为虚假签名，则视为乙方作假行为，甲方将追究乙方造假的法律责任，并有权不予确认作假行为所涉及的该批次砂浆，扣除该批次砂浆货款，乙方还须赔偿因此给甲方造成的一切损失。

甲方授权的砂浆采购订货联系人员：姓名：　         ，身份证号码：           ，电话：　         ，邮箱：         。

甲方授权的砂浆验收签收人员：姓名：　       身份证号码：           电话：　        ，邮箱：          。

如上述人员因工作调整或变动，由甲方根据人员变动调整情况，及时书面通知乙方。

### 第六条 结算及支付

### （一）结算

1.本合同项下砂浆的货款分为月度款、结算款，乙方应按时申报，甲方按本条第（二）款的约定向乙方支付。

2.货款结算：

（1）月度结算：每月25日前甲方与乙方凭双方签认的发货单、签收单等核对上月经试块强度验收合格的砂浆供应数量**注意结合实际情况设置**，并依本合同第一条所列的单价计算货款金额。月度结算仅作为月度付款依据。

（2）最终结算：本合同项下的砂浆全部供货完毕，且工程主体竣工验收合格后一个月内双方办理最终结算，最终结算单经甲方审核并加盖双方公章后方可生效。

（二）支付**若需结合工程节点设置，可对应调整**

1.本合同项下合同款项的支付方式为：

（1）甲乙双方完成月度结算后   个工作日内，甲方向乙方支付月度结算款的  %。

（2）分部分项工程完工后，支付至该分部分项工程使用砂浆总量货款的    %

（3）本工程主体竣工验收合格且双方办理完最终结算手续后  个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总价的100%。

2.乙方应在申请月进度款时，向甲方提供此前已收的款项，尚欠款项的书面文件。否则，甲方有权迟延支付当期款项并不承担任何责任。

3.甲方收到工程对应形象进度的工程款、结算款及保修金后方可开展本条第1款对应合同款项的支付，如甲方未收到建设单位支付的工程款项，甲方有权暂不履行本条第1款中约定的对应工程内容合同款项的支付义务，待甲方收到建设单位支付的对应工程内容的款项后15个工作日内，甲方按本条第1款约定的对应支付比例支付给乙方。**本条需结合谈判情况确定是否添加**

（三）发票要求

每次付款前，乙方应按甲方财务要求在指定的时间开具（开票主体名称须与乙方一致）相应金额且符合甲方所在地税务主管机关要求的合法、有效的增值税发票。否则，甲方有权拒付并不承担任何责任。具体要求如下：

1.乙方承诺确认为增值税       （一般/小规模）纳税人，能够向甲方开具增值税专用发票，开票方式为       （自行开具/申请税务机关代开）。开具的增值税发票      （税率为     %或征收率为  %）。乙方账户必须是合同约定的在主管税务机关备案登记的账户，账户发生变更应及时书面通知甲方；如乙方改变账户后未通知甲方，甲方将拒绝付款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

2.签订合同后，因乙方自身原因导致纳税人身份、纳税方式等变化给甲方造成损失应由乙方承担；如因国家税务法律、政策规定等变动引起适用增值税税率的变化时，由甲乙双方另行协商处理。

3.税务、开票信息：

甲方名称：

统一社会信用代码：

纳税识别号：

纳税人性质：（小规模纳税人/一般纳税人）

纳税人地址：

电话：

开户银行：

账号：

乙方名称：

统一社会信用代码：

纳税识别号：

纳税人性质： （小规模纳税人/一般纳税人）

纳税人地址：

电话：

开户银行：

账号：

4.乙方应按照约定或甲方要求，及时向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。并在开票后30天内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期，乙方提供增值税发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票。乙方必须确保开具发票的票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同内容相一致。

5.乙方开具不符合甲方要求的发票，或开具发票不及时、迟延送达、开票信息有误等给甲方造成无法及时认证、抵扣等情形时，或实际开票税率低于合同约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，每次还应向甲方支付开票金额    %的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。乙方应继续开具符合甲方要求的合规发票，在提供合规发票之前，甲方有权拒付相应合同价款。乙方不能开具的，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。乙方承诺上述违约金和损失，甲方有权在欠付乙方的款项中自动扣除，不足抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

6.如果开具汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应无偿向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，无偿配合甲方办理相关发票丢失手续。

7.乙方虚开增值税发票的或提供虚假增值税发票的，由乙方承担甲方相应的税费损失（包括但不限于补足税额差），情节严重的，甲方还有权提请国家机关追究乙方相应的刑事责任。

8.涉及到包括但不限于因砂浆质量等问题需要退回的，如果退回行为涉及到开具红字增值税专用发票的，乙方应当按照《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号）有关“红字专用发票的办理手续”的规定，履行协助义务。

9.甲乙双方应确保“四流一致”，即合同流、业务流、发票流、资金流保持一致。因四流不一致导致税款损失的，由乙方按照本款第5项的约定承担违约责任。

### 第七条 质量保证

1.砂浆的表面质量保证期为经甲方最终验收后不少   天；砂浆的内在质量须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，在合理设计使用年限内满足工程需要，也不得低于砂浆的市场主流质量保证期，并同时保留甲方对乙方行使的其他权利。

2. 免费维修与更换缺陷部件的期限：乙方在收到甲方通知后_3_天内。如果乙方在收到通知后_3_天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

### 第八条 双方职责

### （一）甲方职责

1.甲方在订单发出前应向乙方提供详细的要货计划，以便乙方安排生产及运输。如甲方需增加减少砂浆供货数量，应及时向乙方提交调整的书面订货计划。

2.甲方每次订货前应尽量精确计算砂浆使用时间，遇有时间变更超过4个小时，乙方可视甲方改变交货时间，重新安排生产送货。

3.甲方提供现场输送砂浆所必需的电力、照明、水源，负责施工现场保卫和安全，施工现场应做到道路畅通。

4.甲方应派专人对砂浆进出施工现场的运输进行调度协调。

5.砂浆运到施工现场后，甲方在砂浆使用施工过程中不得随意掺入外加剂、掺和物、水等，因甲方违规操作而引发的砂浆质量事故，由甲方负责。

6.乙方按照甲方提供的订货单要求，运送砂浆到施工现场后，甲方应及时组织使用。

7.因甲方原因致乙方车辆到达施工现场   小时内不能将砂浆卸完的，甲方应停止使用，让砂浆车离场，并对未卸完的砂浆予以签收。

8. 在乙方全面妥善履行合同约定义务的情况下，按合同约定及时与乙方办理结算并支付货款。

- 6.在乙方未能按照合同约定的时间供应质量符合要求的砂浆时，甲方有权向第三方采购。

### （二）乙方职责

### 1.乙方应按甲方需求计划送料到甲方工地，并出具送货单，确保砂浆数量计算准确。因乙方送错料或砂浆本身质量问题（如原材料不合格或配比不合理等原因）造成甲方的损失由乙方负责。

### 2.乙方在生产过程中如遇特殊原因而不能继续正常供货时，应及时与甲方协调解决。如乙方未按甲方订货单要求供应砂浆而导致工程施工质量、进度受影响时，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。由于砂浆供应不及时或存在质量隐患等原因，甲方有权更换供应商。

3.乙方在提供砂浆前到施工现场进行勘察，同时进行技术交底，以保证砂浆供应的顺利进行。

4.乙方应指定专人负责与甲方联系本合同订货、送货、结算对帐等事宜。月报表、发货单及签收单各交存原件一份供甲方备案。

乙方授权的对接砂浆采购订货人员：姓名：　     ，身份证号码：        ，电话：　    ，邮箱：        。

乙方授权的砂浆验收签收人员：姓名：　       ，身份证号码：          ，电话：　         ，邮箱：        。

乙方授权的月报表联系人：姓名：　       ，身份证号码：         ，电话：　    ，邮箱：        。

5.乙方按国家有关规范、本合同约定及甲方要求及时提供相关技术资料给甲方，包括但不限于如下资料：

（1）砂浆配合比设计报告、水泥物理性能试验报告、水泥物理性能试验汇总表、砂物理性能试验报告、砂物理性能试验汇总表、砂浆搅拌记录、砂浆施工配料通知单、原材料监督抽检报告、砂浆试块抗压强度检验报告、砂浆试块抗压强度检验结果汇总表、砂浆试块抗渗等级检验报告、砂浆试块抗渗等级检验结果汇总表、砂浆强度计算表、水泥出厂合格证、水泥出厂检验报告、外加剂出厂合格证及检验报告、粉煤灰检验报告及合格证、商品砂浆出厂合格证（质量证明书）、氯离子检验合格报告；

（2）建设工程备案所需的砂浆其他资料。

乙方应确保各项技术资料齐全，并应在供应砂浆前应向甲方提供砂浆配合比报告、水泥出厂合格证及原材料检验试验报告，其他资料应在砂浆送到一个月内必须送达甲方。

6.乙方定期派技术人员到现场进行技术服务，并在紧急情况下提供缓凝剂供甲方使用。

7.乙方在收到供料计划后，应在生产砂浆前一个小时再次征询甲方确认砂浆到达现场时间，以确保送货及时。乙方并应根据实际情况自行选择合适的运输工具和线路并对其选择结果负责。

8.乙方按甲方最后确认的到货时间，负责及时将砂浆用搅拌车运送到甲方工地。乙方必须考虑并采取必要的措施保证砂浆的供应速度与甲方现场的使用速度的匹配。所谓乙方的供应速度必须与甲方现场的使用速度保持匹配，主要指未经甲方允许，乙方不应供货不足。

9.乙方应保证连续供应砂浆，并配备足够的车辆及合同约定质量的砂浆以满足甲方施工要求。因乙方原因造成砂浆强度检验不合格造成返工，由乙方承担一切责任并赔偿由此导致的甲方损失，所发生的检测费、补强费、返工费及协调费等费用由乙方负责。若发生甲方先行垫付的情况，甲方有权在下一期的货款中将垫付费用予以扣除。

10.若因天气及其它意外因素原因导致施工现场砂浆施工中断，甲方要求乙方暂停提供砂浆的，乙方应给予理解和配合，但甲方须签收乙方已经按期发出的砂浆（质量不符合本合同约定的除外）。

11.每次使用砂浆时，乙方必须调派一名以上质安员（或调度员）到工程现场协助甲方做好相关的质量保证工作，结合现场使用实际情况及时调配供料车辆，满足甲方砂浆使用需求。否则，因质量无保证、供料不及时等造成的质量问题、窝工现象等所发生的一切费用由乙方承担。

12.每次使用砂浆如有剩余，乙方不得擅自运走或随意倒在路边，应及时通知甲方处理。否则，由此增加的安全文明施工费由乙方全部负责，同时，未通知甲方处理的砂浆供料量甲方有权不予计算。

13.乙方在生产砂浆时须严格控制水泥等原材料质量、外加剂的种类及掺量、配合比等，避免造成砂浆面空鼓、开裂、起砂等质量问题，否则，乙方须承担一切修复费用并赔偿甲方一切损失。

14.乙方应配合甲方及政府相关部门做好工程实体检测，如因乙方砂浆本身质量出现问题，造成标准养护试件送检不合格给甲方造成的损失由乙方承担。

15.砂浆运送及卸料过程中，乙方人员均不得以任何理由向砂浆中任意加水。

16.乙方必须持有政府相关部门颁发的资质等级证书及生产许可证等文件，并严格按照资质等级证书核定范围加工供应砂浆。

17.乙方进入施工现场的工作人员、机械及车辆必须服从甲方的统一调度指挥，并应服从甲方现场管理，工作人员应戴安全帽，并须确保做到文明装卸，车辆从工地开出，必须配合甲方清洁车辆，如有车轮带泥上公路，所发生的处罚扣款由乙方承担。在施工现场因乙方原因造成安全隐患或发生安全事故造成乙方自身或甲方、第三方的一切损失均由乙方承担。

18.乙方应为所有前往甲方施工现场的人员购买保险，如因乙方未购买保险导致甲方支出费用或造成甲方损失的，甲方可要求乙方赔偿。

19.按甲方订货单的要求，将合同约定的砂浆保质、保量、及时运至甲方指定地点，提供齐备的配套资料，并负责卸车。

20.甲方的订货单如因工程施工需要进行修订的，甲方应提前通知乙方，乙方应积极配合，并按修订后的通知及时供货，且乙方不得因供货通知单的更改要求甲方赔偿。

21.砂浆强度质量由甲乙双方及相关单位按规范要求共同见证取样、制作，标养的试件达到龄期后，送工程所在地有资质试验室检测，并以检测结果为判定依据。

22.砂浆送到交货地点后，甲方应指派专人在   分钟内确认粘稠度等技术指标是否符合合同要求。

27.乙方应将每月所供砂浆月报表、发货单、签收单、对账单等在当月25日前交存甲方备案，否则甲方有权迟延付款。

28.如因乙方砂浆的质量问题影响工程实体质量和竣工验收，则由乙方赔偿全部损失。

29.  乙方须保证所提供的砂浆无任何权利瑕疵及质量瑕疵（缺陷），且不因甲方的验收而得到减免。

### 第九条 违约责任

1. 甲方和乙方均须确保各自在签订及履行本合同过程中具备相应的资质，并赔偿因其不具备相应资质而给对方造成的一切损失。

2. 乙方未按期交付砂浆的（含退货后未按时交付砂浆的），每逾期一天，甲方有权要求乙方按人民币    元支付逾期违约金。逾期超过   天，甲方有权从第三方购买砂浆，并有权要求乙方双倍承担购买的差价及由此造成的甲方的一切损失。

3.每次砂浆供货时，乙方必须保证连续供应（机械、车辆突发故障，停电、停水、交通管制等特殊情况除外），除因甲方原因外上一车卸完料与下一车开始卸料间断时间不得超过   分钟，超过    分钟乙方应向甲方支付违约金人民币    元/车次。

4.在供货过程中，如果发现乙方供应的砂浆使用假冒伪劣材料，每发现一次，甲方有权要求乙方按对应砂浆价款的3倍支付违约金，并按甲方要求进行更换，且交付时间不予顺延或甲方有权解除合同。

5.乙方供应不符合国家、行业标准和甲方要求及本合同约定的其他质量标准的砂浆的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价  %的违约金，并按甲方要求进行更换，且交付时间不予顺延。

6.乙方必须确保所提供的砂浆具有合法来源，如乙方所提供的砂浆被政府有关部门查扣或封存，相关法律责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。因此造成甲方工地停工、待工、窝工费用及其他损失将由乙方负责赔偿，且甲方有权拒付涉案砂浆的尚未支付的货款。

7.如发现乙方有作假行为的（包括但不限于数量诈骗、虚假签名），每发现一次，甲方有权要求乙方支付人民币     元的违约金。

8. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）未按期交付砂浆（含退货后未按时交付砂浆的）逾期超过    日或未按期交付砂浆（含退货后未按时交付砂浆的）连续达3次的；

（2）乙方供应的砂浆使用假冒伪劣材料，或乙方提供不具有合法来源砂浆的；

（3）乙方供应的砂浆不符合国家、行业标准和甲方要求及本合同约定的其他质量标准，经  次更换后仍无法达到上述标准的；

（4）乙方未按本条第3款约定连续供应砂浆累计达3次。

（5）未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下义务的。

（6）乙方不具备相应的资质。

9. 乙方无法定或约定事由解除合同，或甲方因乙方违约而解除合同的，甲方按乙方实际供货并经验收合格的砂浆进行结算，且甲方有权要求乙方支付本合同（暂定）总价    %的违约金。

10.因乙方原因（包括但不限于砂浆质量、供货等）导致工程发生质量事故及安全事故或任何第三方人身、财产损失的，由此引起的法律责任及损失由乙方承担，且甲方有权解除合同。

11. 乙方所支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方还有权要求乙方赔偿。本合同所称乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付款项中扣除。

12. 本合同约定的赔偿责任包括但不限于合理的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费。

13．本条约定独立有效，不受本合同终止的约束。

第十条 保密

1.甲方提供的图纸、技术资料以及其它在签订或履行合同过程中乙方所获取的甲方非公开资料（包括本合同内容），乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

2．甲方对在本合同履行过程中所掌握的乙方非公开的公司管理运营信息和财务状况负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，甲方应赔偿因此给乙方造成的一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

3.本条约定长期有效，不受本合同终止和效力的约束。

第十一条 合法性

1．乙方应确保其履行本合同（包括但不限于提交的砂浆、文件资料）未侵犯第三方合法权益，并保证甲方免受任何第三方的索赔或诉讼。因违反本条产生的一切纠纷，由乙方负责解决，并承担全部责任。

2. 本条约定长期有效，不受本合同终止和效力的约束。

第十二条 不可抗力

1．遇有不可抗力事件的，受到该事件影响的一方，应立即将事件情况通知对方，并在可对外联系之日起 5 日内提供对方认可的证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否延期履行合同，或部分免除合同义务，或解除合同。

2．本合同所称的“不可抗力事件”是指：因战争、七级（含）以上地震、台风、火灾而导致一方不能履行合同或迟延履行合同的事件。

第十三条 争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决。协商不成时，提交合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

2.争议期间，除争议条款不再履行外，其他无争议的条款应继续履行。

第十四条 附则

### 1．双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的或一方向对方书面通知的地址送达。一方如迁址或变更联系方式的，应书面通知对方。未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以特快专递（指EMS）或顺丰速运方式交付的，寄出后三日视为送达（签收日较早的，以签收日为准）。

2．甲乙双方均承诺不得将本合同项下的权利用于担保。未经甲方书面同意，不得将合同权利转让给第三方。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，当补充协议与本合同约定发生冲突时，以补充协议约定的内容为准。

4.在合同履行过程中，甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务甲方不予认可，对甲方没有法律约束力。合同签订及变更合同须加盖甲方公章或合同专用章，办理合同费用对账、结算等合同价款确认及支付事项须加盖甲方公章，除此之外的甲方项目部章、分公司章等印章均对甲方不具有法律结束力。

### 5.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

### 6.本合同一式肆份，甲乙双方各持有贰份，具有同等法律效力。

### 7.本合同签订于       省       市  区。

### 8.本合同附件作为本合同重要组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。

附件1：《商品砂浆采购订货单》范本

附件2：《商品砂浆交货签收单》范本

附件3：《商品砂浆供货月报表》范本

附件4：阳光采购协议

附件5：《     工程商品砂浆购销合同结算协议》范本

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：                法定代表人/授权代表：

姓名：       （正楷书写或打印）       姓名：          （正楷书写或打印）

职务：                               职务：

签约日期：     年   月   日          签约日期：        年   月   日

附件1：

编号：编号

商品砂浆采购订货单

| 工程名称 |  | 单击此处输入工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  | 单击此处输入供货单位 |  |  |  |  |  |
| 下单时间 |  | 单击此处输入下单时间 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 单击此处输入交货地点 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  | 单击此处输入日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 强度等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| - 1、本表应按商品砂浆名称、强度等级等规范填写； - 2、“备注”里可说明其他需注明的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |

收货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

授权代表（签字）：                 授权代表（签字）：

电话：                            电话：

附件2：

编号：编号

商品砂浆交货签收单

| 工程名称 |  | 单击此处输入工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  | 单击此处输入供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 单击此处输入交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  | 单击此处输入日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 厂家品牌 | 规格型号 | 强度等级 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| - 1、本表应按商品砂浆名称、强度等级等级等规范填写； - 2、“备注”里可说明其他需注明的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收货单位（甲方）：             供货单位（乙方）：

授权代表（签字）：             授权代表（签字）：

电话：                        电话：

|  | 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号：编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商品砂浆供货月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同名称： ******供货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止日期：输入日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 时间 | 材料/设备名称 |  |  |  | 厂家品牌 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  | 合同供货情况 |  |  |  |  |  |  |  | 合同应付款 |  |  |  |  | 其他款项 |  |  |  |  |  |  | 付款情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  |  |  | 本期 |  |  | 累计A |  | 合同付款日期 |  | 实际付款日期 | 超期天数 |  | 其他款项小计B |  | 累计应付款C=A+B |  |  |  | 累计已付款D |  |  |  |  |  |  | 累计未付款E=C-D |  |  |  |  | 本次实付款 |  |  |  |  | 本次未付款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收货单位（甲方）：公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货单位（乙方）：公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：一、此表是双方单击此处输入日期所签订的《输入合同名称》（合同编号：输入合同编号）不可分割的组成部分。. 二、每月25号前双方对上月数量和金额进行对数和确认。. 三、以上内容为至上表截止日期本项目双方发生的所有业务，双方同意至上表截止日期止双方对数后确认的数量金额等详上表，并同意在此期间. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表中如有未列出的项目及单据作废，不再作为结算依据，双方同意不作任何其他额外补偿的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他说明：****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：阳光采购协议

阳光采购协议

甲方：

乙方：

为了发扬廉洁自律的工作作风，规范双方的采购业务行为，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等有关法律法规的规定，双方在自愿、平等基础上，经协商一致签订本协议，以资共同遵守。

一、甲、乙双方共同声明，为了维护双方的合法权益，双方在相关采购招投标商业活动中坚持以最高道德规范为标准。

二、在甲方与乙方的调查、交流或采购招投标活动中，甲方相关人员不得有下列行为：

1、向乙方索要或收受乙方提供的现金、回扣、礼品或其他名目费用；

2、接受乙方提供的游山玩水或高消费娱乐活动；

3、以不正当手段使用乙方提供的材料、配套设备，将材料和设备占为己有或变卖；

4、利用职务上的便利从事有偿中介活动；

5、利用职权和工作之便，为自己和亲属谋取不正当利益；

6、利用产品销售价格调整、销售策略等企业商业秘密、业务渠道为本人或者他人从事损害甲、乙双方利益的活动。

三、在乙方与甲方的交流或采购招投标活动中，乙方及其相关人员不得有下列行为：

1、向甲方相关人员提供回扣或任何形式的无偿服务；

2、向甲方相关人员提供娱乐活动或超过标准（工作餐）的宴请；

3、邀请甲方相关人员参与游山玩水或高消费娱乐活动；

4、接受甲方相关人员介绍的亲属到乙方工作；

5、与甲方相关人员暗箱操作，私下交易；

6、提供假证明或假证据，故意隐瞒企业实情，蓄意欺诈，影响采购结果；

7、对甲方相关人员采取威逼或人身攻击等手段影响采购结果。

四、如发现甲方相关人员有违反本协议第二条所列之行为的，乙方及其相关人员有权利且有义务向甲方检举揭发，甲方保证为乙方保密，且不影响乙方采购投标活动。经核实后检举情况属实的，甲方将对本方相关人员进行严肃处理，必要时移交司法机关处理。甲方受理乙方及其相关人员揭发和举报的部门及其联系方式为：监察审计室0756-8131909 。

五、如发现乙方或其相关人员有违反本协议第三条所列之行为的，经核实后甲方有权停止采购、取消乙方已获得的相关资格，并根据具体情节和造成的后果追究乙方相应的责任，构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。

六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效，具有相同法律效力。

七、本协议作为     工程商品砂浆购销合同的附件，与其具有同等法律效力。

八、本协议于     年 月 日在    市    区签订。

（以下无正文）

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人/授权代表：             法定代表人/授权代表：

日期： 年 月 日                  日期： 年 月 日

附件5：        工程商品砂浆购销合同结算协议

工程商品砂浆购销合同结算协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签订的《         工程商品砂浆购销合同》现已履行完毕，关于结算事宜经双方协商后达成如下一致意见：

一、甲乙双方签订的原合同的暂定总价为    元，合同暂定供货量为      ；本次合同乙方的结算报审价为     元；经审定的结算价为     元 , 实际已完成原合同供货总量为       。

此结算价包括合同内所有的费用及其它增减的全部费用；本合同结算后双方均不以任何理由增减本协议书结算金额。

二、甲方已依约支付乙方货款总额      元，未付金额      元。

三、本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕。

四、本协议生效后，甲方根据本结算书约定支付乙方结算款，本次合同履行完毕并结算完成。

五、在本工程施工过程中，乙方承诺在乙方范围内发生的一切费用全部由乙方负责，与甲方无关。如有任何组织、个人因乙方的原因，向甲方追究经济、法律责任，由此引起仲裁、诉讼、行政处理、调解、协商等事务，甲方有权要求乙方处理，乙方不得拒绝，并按照甲方的要求积极办理，妥善维护甲方权益；如乙方不配合，甲方有权自行处理，由此发生的所有费用和后果由乙方承担。

### 六、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。 本协议一式肆份，甲乙双方各持有贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方公司：（盖章）                     乙方公司：（盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

日期：                              日期